# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации города

# от 08.10.2013 г. № 1333(с изменениями

# от 07.10.2014 г.  № 1000, от 11.03.2015 г. № 271,

# от 21.01.2016 № 46, от 20.07.2016 № 748,

# от  28.06.2017 г. № 622, от 27.08.2018 г. № 906,

# от 29.12.2018 г. № 1528, от 14.02.2019 г. № 149

# от 25.03.2021г. №206

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйстваг.Кирсанова Тамбовской области

# на 2014 -2024 годы».

# П А С П О Р Т

| Ответственный исполнитель программы | Администрации города Кирсанова Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | # Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, # Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города |
| Программа | # «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области # на 2014 -2024 годы». |
| Цели программы | Создание качественно новой дорожной сети и повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кирсанове. |
| Задачи программы | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города Кирсанова; - ремонт автодорог по улицам города Кирсанова; - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города; - устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) автодорог по улицам г. Кирсанова - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований; обеспечение потребности населения в транспортных услугах |
| Целевые индикаторы и показатели, их значения на последний год реализации | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; площадь отремонтированных дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям; площадь выполненных работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) автодорог по улицам города ; количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом – 805,0 тыс. чел.; пассажирооборот автомобильного транспорта – 7810,0 тыс. пассажиро-км. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2024 годы, реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы ** | Общие затраты на реализацию программы за 2014 – 2024 годы –404 091,646тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год – 7 880,140тыс. рублей; 2015 год – 40 937,800тыс. рублей; 2016 год – 113 706,400тыс. рублей; 2017 год – 10486,701тыс. рублей; 2018 год – 55 697,401 тыс. рублей; 2019 год – 56 793,301тыс. рублей 2020 год – 52469,90 тыс. рублей; 2021 год – 20320,00тыс. рублей; 2022 год – 350,001 тыс. рублей; 2023 год – 350,001 тыс. рублей; 2024 год – 45 100,001 тыс. рублей; областной бюджет – 294209,60тыс. рублей, в т. ч.: 2014 год – 7 813,800 тыс. рублей; 2015 год – 40 790,800 тыс. рублей; 2016 год – 7 706,400 тыс. рублей; 2017 год – 10389,200 тыс. рублей; 2018 год – 55 420,700 тыс. рублей; 2019 год – 56 113,700тыс. рублей; 2020 год – 51 000,000 тыс. рублей; 2021 год – 20020,000тыс. рублей; 2022 год – 0,000 тыс. рублей; 2023 год – 0,000 тыс. рублей; 2024 год – 44 955,000тыс. рублей; бюджет города – 4882,046 тыс. рублей, в т. ч.: 2014 год – 66,340 тыс. рублей; 2015 год – 147,000 тыс. рублей; 2016 год – 1000,000 тыс. рублей; 2017 год – 97,501тыс. рублей; 2018 год – 276,701тыс. рублей; 2019 год – 679,601 тыс. рублей; 2020 год – 1469,9тыс. рублей; 2021 год – 300,0тыс. рублей; 2022 год – 350,001тыс. рублей; 2023 год – 350,001тыс. рублей; 2024 год – 145,001тыс. рублей; внебюджетные источники – 105 000,000 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – 105 000,000тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов.

Состояние дорожной сети в г. Кирсанове не вполне соответствует техническим, экономическим и социальным потребностям.

Большая  часть дорог города имеет твердое покрытие. Грунтовые дороги в основном сосредоточены в Восточном планировочном районе, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Транспортную доступность должны иметь все жители города, однако на первом этапе развития дорожной сети  в первую очередь будут приведены  в нормативное состояние  дороги с твердым покрытием по которым осуществляются пассажирские перевозки общественным транспортом

При наличии грунтовых дорог дорожная сеть  затрудняет транспортную доступность между  различными частями города. Из-за недостаточности средств, выделяемых на дорожные нужды, сдерживались темпы дорожного строительства. Дороги строились по нормативам, исходя из расчетной интенсивности движения на 20-летнюю перспективу.

Серьезным недостатком дорожной сети является недостаточная прочность дорожной одежды. Большинство участков территориальных дорог строились для пропуска транспортных средств с осевой нагрузкой до 6 тонн, в то время как современные грузовые автомобили имеют нагрузку 10 тонн на ось.

Из-за низкого качества дорог основная часть денежных средств расходуется на ремонт и поддержание дорог в проезжем состоянии, более половины вводимых в эксплуатацию дорог является заменой предельно изношенным и разрушенным дорогам.

В существующем жилищном фонде на территории города Кирсанова объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия.

Для предотвращения разрушения автодорог и приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог и дворовых территорий.

2. Приоритеты региональной государственной политики и социально-экономического развития городав сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Муниципальная программа    разработана    на    основании     приоритетов государственной политики и социально-экономического развития города в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 24.09.2009 № 521-З, и  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной  распоряжением   Правительства    Российской    Федерации   от  17.11.2008  № 1662-р;

Государственная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  Тамбовской области на 2014-2020 годы»;

Программа социально-экономического развития города Кирсанова на 2012 – 2015 годы.

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными  приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства, определены  цели настоящей  программы:

Цель 1. Создание качественно новой дорожной сети и повышение доступности транспортных услуг для населения.

Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить эффективность системы товародвижения на базе современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих  формирование единого транспортного пространства. К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг.

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения, региональных и внутриобластных автомобильных,  обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Для достижения указанных целей необходим ремонт сети  муниципальных автомобильных    дорог     местного   значения.

Цель 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам в городе Кирсанове.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения города Кирсанова.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цели задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

Реализация     программы    предусматривается  в 2014-2024 годах в    один   этап.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Состав целевых индикаторов и показателей программы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач программы.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства.

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным  показателям  (к 2011 году);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города;

площадь выполненных работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочному ремонту) автодорог по улицам  города.

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом;

пассажирооборот автомобильного транспорта.

Прогнозные  значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы по годам реализации приведены в приложении №1 к программе.

Реализация программы позволит повысить качественные характеристики автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города, увеличить количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и пассажирооборот автомобильного транспорта.

4. Обобщенная характеристика программы и ее мероприятий.

Достижение целей и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий программы.

Мероприятия программы по изготовлению проектно-сметной документации позволят определить объемы и финансовые затраты на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города и автодорог по улицам города.

Наличие проектно-сметной документации дает право на подачу заявки на включение мероприятий муниципальной программы города в государственные программы Тамбовской области, определить долю софинансирования затрат.

Мероприятия по ремонту автодорог по улицам города  включают в себя комплекс мер по  восстановлению первоначальных транспортно- эксплуатационных  характеристик существующей сети автомобильных дорог,  а также увеличениепротяженности  автомобильных   дорог с твердым покрытием.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) автодорог по улицам  города позволяет производить мелкий ремонт дорожного полотна и поддерживать в удовлетворительном состоянии проезжую часть улиц.

Реализация мероприятий программы позволит повысить доступность транспортных услуг автомобильного, транспорта, безопасность перевозок пассажиров, сократить издержки, снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств областного бюджета и бюджета города Кирсанова.

Перечень  мероприятий  по  программе  приведен в  приложении № 2 к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий госпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета и средств бюджета города.

Объем     средств      на      реализацию      программы     составляет  за 2014 – 2024 годы – 388 201,748тыс. рублей,  в том числе:

из средств областного бюджета – 278 789,600тыс. рублей;

из средств бюджета города – 4 412,148тыс. рублей;

внебюджетные источники – 105 000,000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета и бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы представлено в приложении № 3 к программе.

7. Механизмы реализации программы

Механизм реализации программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства с учетом интересов хозяйствующих субъектов Тамбовской области.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является администрация города Кирсанова.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

организует и координирует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств,  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение  целевых индикаторов и показателей программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в программу;

предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области  сведения о реализации программы;

проводит оценку эффективности программы и готовит отчеты о ходе реализации и оценке эффективности программы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.

Соисполнители муниципальной программы – отдел ЖКХ и благоустройства администрации города и отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города

разрабатывает и осуществляет реализацию основных мероприятий программы;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств;

несет ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономической политики администрации области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий программы;

представляет ответственному исполнителю программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе реализации программы;

представляет ответственному исполнителю программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  1

# к  постановлению администрации города Кирсанова от 25 марта 2021 года 1№206

# Перечень                                                                                                                                                                                                                                                         показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024 годы и их значений

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 1,2 | 5,421 | 4,857 | 3,000 | 4,703 | 4,554 | 5,402 | 23,478 |
| 2. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 1,20 | 5,70 | 5,17 | 3,00 | 5,01 | 2,74 | 3,00 | 24,98 |
| 3. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс.чел. | 940,2 | 868,4 | 802,7 | 803,0 | 804,0 | 805,0 | 805,0 | 9048,3 |
| 4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км. | 8995,6 | 8438,3 | 7803,9 | 7805,0 | 7807,0 | 7810,0 | 7810,0 | 87709,8 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  2

# к  постановлению администрации города Кирсанова от _25 марта___ 2021 г. № _206_

# Перечень мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

# г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения |  | значение (по годам реализации мероприятия) |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  | бюджет города |  | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог/дворовых территорий | м/кв.м |  | 2014 – 3783,0 |  |  | 2014 – 7880,140 |  |  | 7813,800 |  |  | 66,340 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 |  |  | 2015 – 40937,800 |  |  | 40790,800 |  |  | 147,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4 |  |  | 2016– 113706,400 |  |  | 7706,400 |  |  | 1000,000 |  | 105000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 |  |  | 2017 – 10 486,701 |  |  | 10 389,200 |  |  | 97,501 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 – 3000,0 |  |  | 2018 - 55697,401 |  |  | 55 420,700 |  |  | 276,701 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 |  |  | 2019- 56 793,301 |  |  | 56 113,700 |  |  | 679,601 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 |  |  | 2020 – 52469,90 |  |  | 51 051,1 |  |  | 1469,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 – 487,0 |  |  | 2021- 20320,0 |  |  | 20020,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 3000,0 |  |  | 2022- 350,001 |  |  | 0,0 |  |  | 350,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 3000,0 |  |  | 2023- 350,001 |  |  | 0,0 |  |  | 350,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024– 3000,0 |  |  | 2024- 45100,0 |  |  | 44955,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| Задача № 1: изготовить проектную документацию на ремонт автодорог по улицам города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПД на ремонт дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2014 – 1 2015 – 3 2016 - 6 2017 – 3 2018 – 5 2019 – 9 2020 – 6 2021– 3 2022 – 3 2023 – 3 2024 – 3 |  |  | 2014 – 61,240 2015– 76,100 2016 – 492,290 2017 – 87,000 2018 - 110,000 2019 - 623,600 2020 - 1418,8 2021 - 300,000 2022 - 100,000 2023 - 100,000 2024 - 100,000 |  |  |  |  |  | 61,240 76,100 492,290 87,000 110,000 623,600 1418,8 300,000 100,000 100,000 100,000 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2014 -1 |  |  | 2014 - 61,240 |  |  |  |  |  | 61,240 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Автомобилистов, Машиностроителей, Южной, Степной | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 -1 |  |  | 2015 - 34,100 |  |  |  |  |  | 34,100 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 - 1 |  |  | 2015 - 10,620 |  |  |  |  |  | 10,620 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 - 1 |  |  | 2015 - 31,380 |  |  |  |  |  | 31,380 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Школьная, Котовского, Советская, Тенистая, Песчаная, Красноармейская, Тамбовская, Сакко и Ванцетти, Глазкова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2016 - 6 |  |  | 2016 - 492,290 |  |  |  |  |  | 492,290 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Раздольная, Первомйская, Коммунистическая, тротуара и дороги на консервный завод, проезда к гаражному массиву | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2017 - 3 |  |  | 2017 - 87,000 |  |  |  |  |  | 87,000 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Ухтомского (от ул. Красноармейская до ул. 2 Набережная) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018 - 30,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018-1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Корректировка ПД на ремонт автодороги по ул. Спортивной в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018 - 50,000 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Рабоче-Крестьянской в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019-3 |  |  | 2019-239,300 |  |  |  |  |  | 239,300 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской); ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 -72, 610 |  |  |  |  |  | 72, 610 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул.1-я Набережная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 43,000 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул.1-я Набережная до ул. Спортивная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 - -98,450 |  |  |  |  |  | 98,450 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Моршанский Тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 94,700 |  |  |  |  |  | 94,700 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Трудовая (от ул. Моршанский Тракт до границы района) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 28,450 |  |  |  |  |  | 28,450 |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 47,070 |  |  |  |  |  | 47,070 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Разработка ПД на ремонт автомобильных дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2020 - 6 |  |  | 2020 –1418,80 |  |  |  |  |  | 1418,80 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2021 - 3 |  |  | 2021 - 300,000 |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2022 - 3 |  |  | 2022 - 350,000 |  |  |  |  |  | 350,000 |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2023 - 3 |  |  | 2023 - 350,000 |  |  |  |  |  | 350,000 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2024 - 3 |  |  | 2024 - 100,000 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |
| Задача 2: ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автодорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 3783,0 |  |  | 2014 – 7818,900 |  |  | 7813,800 |  |  | 5,100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 |  |  | 2015 – 40861,700 |  |  | 40790,800 |  |  | 70,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0 |  |  | 2016 – 112714,110 |  |  | 7706,400 |  |  | 7,710 |  | 105000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 |  |  | 2017 – 10 399,700 |  |  | 10 389,200 |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 – 3000,0 |  |  | 2018 – 55 587,400 |  |  | 55 420,700 |  |  | 166,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 |  |  | 2019 – 56 169,700 |  |  | 56 113,700 |  |  | 56,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 |  |  | 2020 - 51 051,000 |  |  | 51 000,000 |  |  | 51,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 487,0 |  |  | 2021 – 4 605,700 |  |  | 4 600,700 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 0 |  |  | 2022 - 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 0 |  |  | 2023 - 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 3000,0 |  |  | 2024 - 45000,000 |  |  | 44955,000 |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ, Калинина, Волгоградская, Жукова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 1 200,00 |  |  | 2014 - 2 913,900 |  |  | 2 913,800 |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 02.1.2 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная, Урицкого, Дзержинского | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 1462,00 |  |  | 2014 - 3 503,500 |  |  | 3 500,000 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 530,00 |  |  | 2014 - 1 301,300 |  |  | 1 300,000 |  |  | 1,300 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 591,00 |  |  | 2014 - 100,200 |  |  | 100,000 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 1 200,00 |  |  | 2015 - 15 206,310 |  |  | 15 191,100 |  |  | 15,210 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 591,00 |  |  | 2015 - 3 768,870 |  |  | 3 765,200 |  |  | 3,670 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная,Урицкого, Дзержинского | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 1 462,00 |  |  | 2015 - 3 889,790 |  |  | 3 885,900 |  |  | 3,890 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 530,00 |  |  | 2015 - 3 519,420 |  |  | 3 515,800 |  |  | 3,620 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове (в т.ч. непредвиденные – 6,01) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 - 1638,00 |  |  | 2015 - 14 477,310 |  |  | 14 432,800 |  |  | 44,510 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной, Южной, Школьная в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1957 |  |  | 2016 – 7 714,110 |  |  | 7 706,400 |  |  | 7,710 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Ремонт дорожного покрытия от перекрестка авто дороги Кирсанов-Саратов до ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1900 |  |  | 2016 – 70 000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,000 |  |  |
| 2.1.12 | Ремонт автодороги по ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1000 |  |  | 2016 – 35 000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,000 |  |  |
| 2.1.13 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2017 – 3000 |  |  | 2017 - 10 399,700 |  |  | 10 389,200 |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 - 70 |  |  | 2018 – 500,000 |  |  | 499,500 |  |  | 0,500 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Советской) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 – 265 |  |  | 2018 – 5 807,900 |  |  | 5 802,100 |  |  | 5,800 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1286 |  |  | 17 995,900 |  |  | 17 977,9 |  |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до пер. Ярославский) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1180 |  |  | 15 699,400 |  |  | 15 683,700 |  |  | 15,700 |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Ремонт автодороги по ул.Спортивной в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1609 |  |  | 14 471,800 |  |  | 14 457,300 |  |  | 14,500 |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Советской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове(тротуары) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 – 293 |  |  | 2018 – 1 001,200 |  |  | 1 000,200 |  |  | 1, 000 |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Красноармейской (от ул. Буденовской до здания филиала ФГУП «Почта России» в 2018 г. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м. кв. |  | 2018 - 143 |  |  | 2018 – 78,800 |  |  |  |  |  | 78,800 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Прочие работы |  |  |  | м |  | 2018 |  |  | 2018-32,400 |  |  |  |  |  | 32,400 |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Ремонт автодороги по ул. Широкая, г. Кирсанов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019-800,0 |  |  | 2019 – 5354,800 |  |  | 5349,5 |  |  | 5,300 |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского), в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 1005,0 |  |  | 2019 – 9 593, 252 |  |  | 9 583,652 |  |  | 9,600 |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Интернациональной до ул. Садовая) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 722,0 |  |  | 2019 - 7 419,099 |  |  | 7 411,679 |  |  | 7,400 |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Интернациональной) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 1010,0 |  |  | 2019 - 23 698,609 |  |  | 23 674,909 |  |  | 23,700 |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 - 300,0 |  |  | 2019 - 2 497,318 |  |  | 2494,813 |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 - 250,0 |  |  | 2019 - 2 402,743 |  |  | 2 400,341 |  |  | 2,400 |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 134,0 |  |  | 2019 – 477,200 |  |  | 476,800 |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 290,0 |  |  | 2019 - 4 726,700 |  |  | 4 721,974 |  |  | 4,700 |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул. Советской до ул. Спортивной) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 – 1 600 |  |  | 2020 –18 258,17 |  |  | 18 256,37 |  |  | 18,26 |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул.1-я Трудовая (от ул. Моршанский тракт до границы района) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 230 |  |  | 2020 –1 652,49 |  |  | 1 652,29 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Моршанский тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 1250 |  |  | 2020 – 10 677,85 |  |  | 10 676,85 |  |  | 10,67 |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до пер. Саратовский) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 1000 |  |  | 2020 – 8 686,91 |  |  | 8 678,23 |  |  | 8,67 |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 277 |  |  | 2020 – 3 154,53 |  |  | 3 151,39 |  |  | 3,15 |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской (от ул. Пушкинская до ул. 50 лет Победы) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 487 |  |  | 2020 – 4 297,7 |  |  | 4 293,40 |  |  | 4,29 |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. 1-я Набережная) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 558 |  |  | 2020 – 3 037,06 |  |  | 3 034,03 |  |  | 3,03 |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Ремонт тротуара по ул.Пушкинская (от остановки «Храм» до МУП«Бытовик» | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 – 122 |  |  | 2020 – 1 286,3,0 |  |  | 1 285,02 |  |  | 1,28 |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 3 000 |  |  | 2021 - 4 950,7 |  |  | 20020,00 |  |  | 20020,00 |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 0 |  |  | 2022 - 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |  |
| 2.1.40 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 0 |  |  | 2023 - 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |  |
| 2.1.41 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2024 – 3 000 |  |  | 2024 - 45 000 |  |  | 44 955,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| Задача 3: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ул. 50 лет Победы, д. 33, пер. Заводской, д. 3, 2. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | площадь отремонтированных дворовых территорий |  | кв. м |  | 2014 – 0 2015 – 0 2016 - 442,400 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  | 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 500,000 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |  | тыс. чел. |  | 2014 – 940,2 2015 – 868,4 2016 – 802,7 2017 – 803,0 2018 – 804,0 2019 – 805,0 2020 – 805,0 2021 – 805,0 2022 – 805,0 2023 – 805,0 2024– 805,0 | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 0,001 2018 – 0,001 2019 – 0,001 2020 – 0,000 2021 – 0,001 2022 – 0,001 2023 – 0,001 2024 – 0,001 |  |  |  |  |  | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 –0,001 2018 –0,001 2019 –0,001 2020 –0,000 2021 –0,001 2022 –0,001 2023 –0,001 2024 –0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, отдел экономического развития, труда, предприни- мательства и муниципального заказа | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог, дворовых территорий, количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |  | м/кв. м |  | 2014 – 3783,0/940,2 | 2014 год – 7880,140 |  |  |  |  | 7813,800 | 66,340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0/868,4 | 2015 год – 40937,800 |  |  |  |  | 40790,800 | 147,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4/802,7 | 2016 год – 113706,400 |  |  |  |  | 7706,400 | 1000,000 |  |  |  |  | 105000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 | 2017 год – 10 486,701 |  |  |  |  | 10 389,200 | 97,501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 – 4633,0 | 2018 год – 55 697,401 |  |  |  |  | 55 420,700 | 276,701 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 | 2019 год- 56 793,301 |  |  |  |  | 56 113,700 | 679,601 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 | 2020 год- 52469,90 |  |  |  |  | 51 000,000 | 1469,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 487,0 | 2021 год- 20320,00 |  |  |  |  | 20020 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 0,0 | 2022 год- 350,001 |  |  |  |  | 0,00 | 350,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 0,0 | 2023 год- 350,001 |  |  |  |  | 0,00 | 350,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 3000,0 | 2024 год- 45100,001 |  |  |  |  | 44955,00 | 145,001 |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  3

# к  постановлению администрации города Кирсанова от _25 марта___ 2021 г. № __206___

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024годы | Отдел ЖКХ и благоустройства, отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | 2014 год | 7 880,140 | 7 813,800 | 66,340 |  |
|  |  |  | 2015 год | 40 937,800 | 40 790,800 | 147,000 |  |
|  |  |  | 2016 год | 113 706,400 | 7 706,400 | 1000,000 | 105 000,000 |
|  |  |  | 2017 год | 10 486,701 | 10 389,200 | 97,501 |  |
|  |  |  | 2018 год | 55 697,401 | 55 420,700 | 276,701 |  |
|  |  |  | 2019 год | 56 793,301 | 56 113,700 | 679,601 |  |
|  |  |  | 2020 год | 52469,90 | 51 000,000 | 1469,90 |  |
|  |  |  | 2021 год | 20320,00 | 20020,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | 2022 год | 350,001 | 0,000 | 350,001 |  |
|  |  |  | 2023 год | 350,001 | 0,000 | 350,001 |  |
|  |  |  | 2024 год | 45 100,001 | 44 955,000 | 145,001 |  |
|  |  |  | Итого по годам: | 404091,646 | 294209,60 | 4882,046 | 105 000,000 |