Администрация города Кирсанова

# Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» февраля 2022 г.                   г. Кирсанов                                 № 68

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы»

Администрация города постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города от 08.10.2013 № 1333 (в редакции от 25.03.2021                          № 206)  следующие изменения:

# В паспорте Программы:

# Раздел  «Общие затраты на реализацию программы за 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

Общие затраты на реализацию программы за 2014 –	2024 годы –                    506 373,646 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 7 880,140тыс. рублей;

2015 год – 40 937,800тыс. рублей;

2016 год – 113 706,400тыс. рублей;

2017 год – 10486,701тыс. рублей;

2018 год – 55 697,401 тыс. рублей;

2019 год – 56 793,301тыс. рублей

2020 год – 52 469,901 тыс. рублей;

2021 год – 20 390,000 тыс. рублей;

2022 год – 37 170,400 тыс. рублей;

2023 год – 55 420,801 тыс. рублей;

2024 год – 55 420,801 тыс. рублей;

областной бюджет – 396 286,600 тыс. рублей, в т. ч.:

2014 год – 7 813,800 тыс. рублей;

2015 год – 40 790,800 тыс. рублей;

2016 год – 7 706,400 тыс. рублей;

2017 год – 10389,200 тыс. рублей;

2018 год – 55 420,700 тыс. рублей;

2019 год – 56 113,700тыс. рублей;

2020 год – 51 000,000 тыс. рублей;

2021 год    20 000,000 тыс. рублей;

2022 год – 36 850,400 тыс. рублей;

2023 год – 55 100,800 тыс. рублей;

2024 год – 55 100,800 тыс. рублей;

бюджет города – 5 087,046 рублей, в т. ч.:

2014 год – 66,340 тыс. рублей;

2015 год – 147,000 тыс. рублей;

2016 год – 1000,000 тыс. рублей;

2017 год – 97,501тыс. рублей;

2018 год – 276,701тыс. рублей;

2019 год – 679,601 тыс. рублей;

2020 год – 1469,901 рублей;

2021 год – 390,000 рублей;

2022 год – 320,000тыс. рублей;

2023 год – 320,001тыс. рублей;

2024 год – 320,001тыс. рублей;

внебюджетные источники – 105 000,000 тыс. рублей,

в т.ч.: 2016 год – 105 000,000 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» цифру «404 091,646» заменить на цифру «506373,646», цифру «294 209,60» заменить на цифру «396 286,600» цифру «4962,046» заменить на цифру «5087,048».

1.3. Приложение № 1 к разделу 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Приложение № 2 к разделу 4«Обобщенная характеристика программы и ее мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение № 3 к разделу 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  для реализации программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном  сайте  администрации  города  Кирсанова.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава  города                                                                                       С. А. Павлов

# ПРИЛОЖЕНИЕ  1

# к  постановлению администрации города Кирсанова от 03.02.2022 г. № 68

# Перечень                                                                                                                                                                                                                                                         показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024 годы и их значений

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 1,2 | 5,421 | 4,857 | 3,000 | 4,703 | 4,554 | 5,402 | 5,228 | 2,151 | 2,664 | 3,165 |
| 2. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 1,20 | 5,70 | 5,17 | 3,00 | 5,01 | 4,85 | 5,75 | 5,57 | 2,29 | 2,84 | 3,37 |
| 3. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс.чел. | 940,2 | 868,4 | 802,7 | 803,0 | 804,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 |
| 4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км. | 8995,6 | 8438,3 | 7803,9 | 7805,0 | 7807,0 | 7810,0 | 7810,0 | 7810,0 | 7810,0 | 7810,0 | 7810,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  2

# к  постановлению администрации города Кирсанова от 03.02.2022 г. № 68

# Перечень мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

# г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения |  | значение (по годам реализации мероприятия) |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет города |  | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог/дворовых территорий/формирование муниципального дорожного фонда | м/кв.м |  | 2014 – 3783,0 |  |  | 2014 – 7880,140 |  |  |  | 7813,800 |  |  | 66,340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 |  |  | 2015 – 40937,800 |  |  |  | 40790,800 |  |  | 147,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4 |  |  | 2016– 113706,400 |  |  |  | 7706,400 |  |  | 1000,000 | 105000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 |  |  | 2017 – 10 486,701 |  |  |  | 10 389,200 |  |  | 97,501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 – 3000,0 |  |  | 2018 - 55697,401 |  |  |  | 55 420,700 |  |  | 276,701 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 |  |  | 2019- 56 793,301 |  |  |  | 56 113,700 |  |  | 679,601 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 |  |  | 2020 – 52 469,90 |  |  |  | 51 051,100 |  |  | 1469,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 – 487,0 |  |  | 2021- 20 390,000 |  |  |  | 20 000,000 |  |  | 390,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 3000,0 |  |  | 2022- 37 170,400 |  |  |  | 36 850,400 |  |  | 320,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 3000,0 |  |  | 2023- 55 420,800 |  |  |  | 55 100,800 |  |  | 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024– 3000,0 |  |  | 2024- 55 420,800 |  |  |  | 55 100,800 |  |  | 320,00 |  |  |  |
| Задача № 1: изготовить проектную документацию на ремонт автодорог по улицам города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПД на ремонт дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2014 – 1 2015 – 3 2016 - 6 2017 – 3 2018 – 5 2019 – 9 2020 – 6 2021– 5 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 |  |  | 2014 – 61,240 2015– 76,100 2016 – 492,290 2017 – 87,000 2018 - 110,000 2019 - 623,600 2020 - 1418,80 2021– 370,00 2022 - 300,000 2023 – 281,712 2024 – 281,712 |  |  |  |  |  | 61,240 76,100 492,290 87,000 110,000 623,600 1418,80 370,000 300,000 281,712 281,712 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2014 -1 |  |  | 2014 - 61,240 |  |  |  |  |  | 61,240 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Автомобилистов, Машиностроителей, Южной, Степной | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 -1 |  |  | 2015 - 34,100 |  |  |  |  |  | 34,100 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 - 1 |  |  | 2015 - 10,620 |  |  |  |  |  | 10,620 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2015 - 1 |  |  | 2015 - 31,380 |  |  |  |  |  | 31,380 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Школьная, Котовского, Советская, Тенистая, Песчаная, Красноармейская, Тамбовская, Сакко и Ванцетти, Глазкова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2016 - 6 |  |  | 2016 - 492,290 |  |  |  |  |  | 492,290 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Раздольная, Первомйская, Коммунистическая, тротуара и дороги на консервный завод, проезда к гаражному массиву | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2017 - 3 |  |  | 2017 - 87,000 |  |  |  |  |  | 87,000 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Ухтомского (от ул. Красноармейская до ул. 2 Набережная) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018 - 30,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018-1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Корректировка ПД на ремонт автодороги по ул. Спортивной в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018 - 50,000 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2018 - 1 |  |  | 2018-10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Рабоче-Крестьянской в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019-3 |  |  | 2019-239,300 |  |  |  |  |  | 239,300 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской); ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 -72, 610 |  |  |  |  |  | 72, 610 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул.1-я Набережная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 43,000 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул.1-я Набережная до ул. Спортивная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 - -98,450 |  |  |  |  |  | 98,450 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Моршанский Тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 94,700 |  |  |  |  |  | 94,700 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Трудовая (от ул. Моршанский Тракт до границы района) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 28,450 |  |  |  |  |  | 28,450 |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2019 - 1 |  |  | 2019 – 47,070 |  |  |  |  |  | 47,070 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Разработка ПД на ремонт автомобильных дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2020 - 6 |  |  | 2020 – 1418,80 |  |  |  |  |  | 1418,80 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2021 - 5 |  |  | 2021 –370,00 |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2022 - 5 |  |  | 2022 – 283,133 |  |  |  |  |  | 283,133 |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2023 - 5 |  |  | 2023 – 264,845 |  |  |  |  |  | 264,845 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД |  | ед. |  | 2024 - 5 |  |  | 2024 – 264,845 |  |  |  |  |  | 264,845 |  |  |  |  |
| Задача 2: ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автодорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 3783,0 |  |  | 2014 – 7818,900 |  | 7813,800 |  |  |  | 5,100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 |  |  | 2015 – 40861,700 |  | 40790,800 |  |  |  | 70,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0 |  |  | 2016 – 112714,110 |  | 7706,400 |  |  |  | 7,710 |  | 105000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 |  |  | 2017 – 10 399,700 |  | 10 389,200 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 – 4 703,0 |  |  | 2018 – 55 587,400 |  | 55 420,700 |  |  |  | 166,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 4 554,0 |  |  | 2019 – 56 169,700 |  | 56 113,700 |  |  |  | 56,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 5 402,0 |  |  | 2020 - 51 051,000 |  | 51 000,000 |  |  |  | 51,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 5 228,0 |  |  | 2021 – 20 020,000 |  | 20 000,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2 151,0 |  |  | 2022 - 20 020,000 |  | 20 000,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 5 000,0 |  |  | 2023 - 38 288,688 |  | 38 250,400 |  |  |  | 38,288 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 5 000,0 |  |  | 2024 - 38 288,688 |  | 38 250,400 |  |  |  | 38,288 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ, Калинина, Волгоградская, Жукова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 1 200,00 |  |  | 2014 - 2 913,900 |  | 2 913,800 |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 02.1.2 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная, Урицкого, Дзержинского | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 1462,00 |  |  | 2014 - 3 503,500 |  | 3 500,000 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 530,00 |  |  | 2014 - 1 301,300 |  | 1 300,000 |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2014 – 591,00 |  |  | 2014 - 100,200 |  | 100,000 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 1 200,00 |  |  | 2015 - 15 206,310 |  | 15 191,100 |  |  |  | 15,210 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 591,00 |  |  | 2015 - 3 768,870 |  | 3 765,200 |  |  |  | 3,670 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная,Урицкого, Дзержинского | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 1 462,00 |  |  | 2015 - 3 889,790 |  | 3 885,900 |  |  |  | 3,890 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 – 530,00 |  |  | 2015 - 3 519,420 |  | 3 515,800 |  |  |  | 3,620 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове (в т.ч. непредвиденные – 6,01) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2015 - 1638,00 |  |  | 2015 - 14 477,310 |  | 14 432,800 |  |  |  | 44,510 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной, Южной, Школьная в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1957 |  |  | 2016 – 7 714,110 |  | 7 706,400 |  |  |  | 7,710 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Ремонт дорожного покрытия от перекрестка авто дороги Кирсанов-Саратов до ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1900 |  |  | 2016 – 70 000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,000 |  |  |
| 2.1.12 | Ремонт автодороги по ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2016 – 1000 |  |  | 2016 – 35 000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,000 |  |  |
| 2.1.13 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2017 – 3000 |  |  | 2017 - 10 399,700 |  | 10 389,200 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 - 70 |  |  | 2018 – 500,000 |  | 499,500 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Советской) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 – 265 |  |  | 2018 – 5 807,900 |  | 5 802,100 |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1286 |  |  | 17 995,900 |  | 17 977,9 |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до пер. Ярославский) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1180 |  |  | 15 699,400 |  | 15 683,700 |  |  |  | 15,700 |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Ремонт автодороги по ул.Спортивной в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 –1609 |  |  | 14 471,800 |  | 14 457,300 |  |  |  | 14,500 |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Советской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове(тротуары) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2018 – 293 |  |  | 2018 – 1 001,200 |  | 1 000,200 |  |  |  | 1, 000 |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Красноармейской (от ул. Буденовской до здания филиала ФГУП «Почта России» в 2018 г. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м. кв. |  | 2018 - 143 |  |  | 2018 – 78,800 |  |  |  |  |  | 78,800 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Прочие работы |  |  |  | м |  | 2018 |  |  | 2018-32,400 |  |  |  |  |  | 32,400 |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Ремонт автодороги по ул. Широкая, г. Кирсанов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019-800,0 |  |  | 2019 – 5354,800 |  | 5349,500 |  |  |  | 5,300 |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского), в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 1005,0 |  |  | 2019 – 9 593, 252 |  | 9 583,652 |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Интернациональной до ул. Садовая) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 722,0 |  |  | 2019 - 7 419,099 |  | 7 411,679 |  |  |  | 7,400 |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Интернациональной) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 1010,0 |  |  | 2019 - 23 698,609 |  | 23 674,909 |  |  |  | 23,700 |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 - 300,0 |  |  | 2019 - 2 497,318 |  | 2494,813 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 - 250,0 |  |  | 2019 - 2 402,743 |  | 2 400,341 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 134,0 |  |  | 2019 – 477,200 |  | 476,800 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2019 – 290,0 |  |  | 2019 - 4 726,700 |  | 4 721,974 |  |  |  | 4,700 |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул. Советской до ул. Спортивной) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 – 1 600 |  |  | 2020 – 18 258,17 |  | 18 256,37 |  |  |  | 18,26 |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул.), 1-я Трудовая (от ул. Моршанский тракт до границы района) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 230 |  |  | 2020 – 1 652,49 |  | 1 650,84 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Моршанский тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 1250 |  |  | 2020 – 10 677,85 |  | 10 667,18 |  |  |  | 10,67 |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до пер. Саратовский) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 1000 |  |  | 2020 – 8 686,91 |  | 8 678,23 |  |  |  | 8,67 |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 277 |  |  | 2020 – 3 154,53 |  | 3151,39 |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской (от ул. Пушкинская до ул. 50 лет Победы) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 487 |  |  | 2020 – 4 297,7 |  | 4293,40 |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. 1-я Набережная) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 - 558 |  |  | 2020 – 3 037,06 |  | 3034,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство тротуара по ул. Пушкинская (от остановки «Храм» до МУП «Бытовик» | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2020 – 122 |  |  | 2020 – 1 286,30 |  | 1 285,02 |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от д.№3 до ул. Урицкого) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 356,0 |  |  | 2021 – 1 994,5 |  | 1 992,5 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.139 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая (от ул. Первомайская до ул. Рабоче - Крестьянская) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 - 310,0 |  |  | 2021 – 1 304,2 |  | 1 302,9 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 2140 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная (от ул. Весенняя до дороги на СОМ) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 870,0 |  |  | 2021 – 2 226,3 |  | 2 224,1 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.141 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тамбовская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 593,0 |  |  | 2021 – 2 326,5 |  | 2 324,2 |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 2.142 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул. Магистральная до ул. Широкая) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 437,0 |  |  | 2021 – 2 226,2 |  | 2 224,0 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.143 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 762,0 |  |  | 2021 – 2 469,1 |  | 2 466,6 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 2.144 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Приовражная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 359,0 |  |  | 2021 – 1 609,9 |  | 1 608,3 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 2.145 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ярославская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 774,0 |  |  | 2021 – 4 252,8 |  | 4 248,5 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |
| 2.146 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Песчаная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 321,0 |  |  | 2021 – 1 364,8 |  | 1 363,4 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 2.147 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2021 – 446,0 |  |  | 2021 – 245,7 |  | 245,5 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.1.48 | Ремонт автомобильной дороги по улице Тенистая в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 619,0 |  |  | 2022 – 5 574,55 |  | 5 568,98 |  |  |  | 5,57 |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Ремонт автомобильной дороги по улице Школьная в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 431,0 |  |  | 2022 – 4 458,73 |  | 4 454,28 |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 238,0 |  |  | 2022 – 1 410,76 |  | 1 409,35 |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |
| 2.1.51 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гоголя от ул. Советская до дома №1 | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 423,0 |  |  | 2022 – 5 446,05 |  | 5 440,61 |  |  |  | 5,44 |  |  |  |  |
| 2.1.52 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сакко и Ванцетти | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2022 – 440,0 |  |  | 2022 – 3 129,91 |  | 3 126,78 |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Глазкова | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 410,0 |  |  | 2023 – 2 417,228 |  | 2 414,79 |  |  |  | 2,438 |  |  |  |  |
| 2.1.54 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 389,0 |  |  | 2023 – 6 860,183 |  | 6 853,330 |  |  |  | 6,853 |  |  |  |  |
| 2.1.55 | ул. Глазкова Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 866,0 |  |  | 2023 – 14 507,945 |  | 14 493,450 |  |  |  | 14,495 |  |  |  |  |
| 2.1.56 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Консервный завод | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 385,0 |  |  | 2023 – 7 560,104 |  | 7 552,550 |  |  |  | 7,579 |  |  |  |  |
| 2.1.57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Западная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2023 – 614,0 |  |  | 2023 – 6 943,228 |  | 6 936,280 |  |  |  | 6,973 |  |  |  |  |
| 2.1.58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2024 – 1 120,0 |  |  | 2024 – 15 150,185 |  | 15 135,050 |  |  |  | 15,135 |  |  |  |  |
| 2.1.59 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Котовского | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2024 – 545,0 |  |  | 2024 – 3 862,538 |  | 3 858,680 |  |  |  | 3,858 |  |  |  |  |
| 2.1.60 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог |  | м |  | 2024 – 1500,0 |  |  | 2024 – 19 275,965 |  | 19 256,67 |  |  |  | 19,295 |  |  |  |  |
| Задача 3: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ул. 50 лет Победы, д. 33, пер. Заводской, д. 3, 2. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | площадь отремонтированных дворовых территорий |  | кв. м |  | 2014 – 0 2015 – 0 2016 - 442,400 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  | 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 500,000 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |  | тыс. чел. |  | 2014 – 940,2 2015 – 868,4 2016 – 802,7 2017 – 803,0 2018 – 804,0 2019 – 805,0 2020 – 805,0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 805,0 2024– 805,0 | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 0,001 2018 – 0,001 2019 – 0,001 2020 – 0,001 2021 – 0,000 2022 – 0,000 2023 – 0,001 2024 – 0,001 |  |  |  |  |  | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 –0,001 2018 –0,001 2019 –0,001 2020 –0,001 2021 –0,000 2022 –0,000 2023 –0,001 2024 –0,001 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: формирование муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Формирование муниципального дорожного фонда г. Кирсанова |  |  |  | км |  | 2022 – 94,0 2023 – 94,0 2024 – 94,0 | 2022 – 16 867,267 2023 – 16 867,267 2024 – 16 867,267 |  |  |  | 16 850,400 16 850,400 16 850,400 |  | 16,867 16,867 16,867 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, отдел экономического развития, труда, предприни- мательства и муниципального заказа | Наличие ПД, протяженность отремонтиро-ванных автодорог, дворовых территорий, количество пассажиров, перевезенных автомобиль-ным транспортом, формирование муниципального дорожного фонда |  | м/кв. м |  | 2014 – 3783,0/940,2 | 2014 – 7880,140 |  |  |  | 7813,800 |  | 66,340 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0/868,4 | 2015 – 40 937,800 |  |  |  | 40790,800 |  | 147,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4/802,7 | 2016 – 113 706,400 |  |  |  | 7706,400 |  | 1000,000 |  |  |  |  | 105000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 | 2017 – 10 486,701 |  |  |  | 10 389,200 |  | 97,501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 – 4633,0 | 2018 – 55 697,401 |  |  |  | 55 420,700 |  | 276,701 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 | 2019 - 56 793,301 |  |  |  | 56 113,700 |  | 679,601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 | 2020 - 52469,900 |  |  |  | 51000,000 |  | 1469,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 5 228,0 | 2021 - 20 390,000 |  |  |  | 20 000,00 |  | 390,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2 151,0 | 2022 - 37 170,400 |  |  |  | 36 850,400 |  | 320,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2 664,0 | 2023 - 55 420,801 |  |  |  | 55 100,800 |  | 320,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 3 165,0 | 2024 - 55 420,801 |  |  |  | 55 100,800 |  | 320,001 |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  3

# к  постановлению администрации города Кирсанова от 03.02.2022 г. № 68

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024годы | Отдел ЖКХ и благоустройства, отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | 2014 год | 7 880,140 | 7 813,800 | 66,340 |  |
|  |  |  | 2015 год | 40 937,800 | 40 790,800 | 147,000 |  |
|  |  |  | 2016 год | 113 706,400 | 7 706,400 | 1000,000 | 105 000,000 |
|  |  |  | 2017 год | 10 486,701 | 10 389,200 | 97,501 |  |
|  |  |  | 2018 год | 55 697,401 | 55 420,700 | 276,701 |  |
|  |  |  | 2019 год | 56 793,301 | 56 113,700 | 679,601 |  |
|  |  |  | 2020 год | 52 469,9001 | 51 000,000 | 1 469,901 |  |
|  |  |  | 2021 год | 20 390,000 | 20 000,000 | 390,000 |  |
|  |  |  | 2022 год | 37 170,400 | 36 850,400 | 320,000 |  |
|  |  |  | 2023 год | 55 420,801 | 55 100,800 | 320,001 |  |
|  |  |  | 2024 год | 55 420,801 | 55 100,800 | 320,001 |  |
|  |  |  | Итого по годам: | 506 373,646 | 396 286,600 | 5 087,046 | 105 000,000 |