ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Кирсанова от ___________2022 г. № _____

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                         показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" и их значений I этапа реализации  (2014-2022 гг.)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 1,2 | 5,421 | 4,857 | 3,000 | 4,703 | 4,554 | 5,402 | 5,228 | 2,897 |
| 2. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 1,20 | 5,70 | 5,17 | 3,00 | 5,01 | 4,85 | 5,75 | 5,57 | 3,09 |
| 3. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 940,2 | 868,4 | 802,7 | 803,0 | 804,0 | 805,0 | 805,0 | 610,0 | 600,0 |
| 4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км. | 8995,6 | 8438,3 | 7803,9 | 7805,0 | 7807,0 | 7810,0 | 7810,0 | 5 738,0 | 5 730,0 |

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                         показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" и их значений II этапа реализации  (2023-2030 гг.)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км. | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации города Кирсанова от ___________ 2022 г. № _____

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области» I этапа реализации (2014-2022 гг.)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог/дворовых территорий/ | м/кв.м | 2014 – 3783,0 | 2014 – 7880,140 |  | 7813,800 | 66,340 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 | 2015 – 40937,800 |  | 40790,800 | 147,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4 | 2016– 113706,400 |  | 7706,400 | 1000,000 | 105000,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 | 2017 – 10 486,701 |  | 10 389,200 | 97,501 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 – 3000,0 | 2018 - 55697,401 |  | 55 420,700 | 276,701 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 | 2019- 56 793,301 |  | 56 113,700 | 679,601 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 | 2020 – 52 469,90 |  | 51 051,100 | 1469,90 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 – 487,0 | 2021- 20 390,000 |  | 20 000,000 | 390,000 |  |
|  |  |  | формирование муниципального дорожного фонда |  | 2022 – 2897,0 | 2022- 37 170,500 |  | 36 850,400 | 320,100 |  |
| Задача № 1: изготовить проектную документацию на ремонт автодорог по улицам города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПД на ремонт дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2014 – 1 2015 – 3 2016 - 6 2017 – 3 2018 – 5 2019 – 9 2020 – 6 2021– 5 2022 – 3 | 2014 – 61,240 2015– 76,100 2016 – 492,290 2017 – 87,000 2018 - 110,000 2019 - 623,600 2020 - 1418,80 2021– 370,00 2022 – 283,100 |  |  | 61,240 76,100 492,290 87,000 110,000 623,600 1418,80 370,000 283,100 |  |
| 1.1.1 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2014 -1 | 2014 - 61,240 |  |  | 61,240 |  |
| 1.1.2 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Автомобилистов, Машиностроителей, Южной, Степной | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2015 -1 | 2015 - 34,100 |  |  | 34,100 |  |
| 1.1.3 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2015 - 1 | 2015 - 10,620 |  |  | 10,620 |  |
| 1.1.4 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2015 - 1 | 2015 - 31,380 |  |  | 31,380 |  |
| 1.1.5 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Школьная, Котовского, Советская, Тенистая, Песчаная, Красноармейская, Тамбовская, Сакко и Ванцетти, Глазкова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2016 - 6 | 2016 - 492,290 |  |  | 492,290 |  |
| 1.1.6 | Разработка ПД на ремонт автодороги по ул. Раздольная, Первомайская, Коммунистическая, тротуара и дороги на консервный завод, проезда к гаражному массиву | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2017 - 3 | 2017 - 87,000 |  |  | 87,000 |  |
| 1.1.7 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Ухтомского (от ул. Красноармейская до ул. 2 Набережная) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2018 - 1 | 2018 - 30,000 |  |  | 30,000 |  |
| 1.1.8. | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2018-1 | 2018-10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 1.1.9 | Корректировка ПД на ремонт автодороги по ул. Спортивной в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2018 - 1 | 2018-10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 1.1.10 | Разработка ПД на ремонт тротуара по ул. Советской (от ул. Красноармейская до пер. Ярославский) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2018 - 1 | 2018 - 50,000 |  |  | 50,000 |  |
| 1.1.11 | Пересчет смет на ремонт автодороги по ул. Советской (от ул. Красноармейская до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2018 - 1 | 2018-10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 1.1.12 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Рабоче-Крестьянской в г. Кирсанове Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019-3 | 2019-239,300 |  |  | 239,300 |  |
| 1.1.13 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской); ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 -72, 610 |  |  | 72, 610 |  |
| 1.1.14 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул.1-я Набережная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 – 43,000 |  |  | 43,000 |  |
| 1.1.15 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул.1-я Набережная до ул. Спортивная) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 - -98,450 |  |  | 98,450 |  |
| 1.1.16 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Моршанский Тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 – 94,700 |  |  | 94,700 |  |
| 1.1.17 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Трудовая (от ул. Моршанский Тракт до границы района) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 – 28,450 |  |  | 28,450 |  |
| 1.1.18 | Разработка ПД на ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти) | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2019 - 1 | 2019 – 47,070 |  |  | 47,070 |  |
| 1.1.19 | Разработка ПД на ремонт автомобильных дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2020 - 6 | 2020 – 1418,80 |  |  | 1418,80 |  |
| 1.1.20 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2021 - 5 | 2021 –370,00 |  |  | 370,00 |  |
| 1.1.21 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2022 - 3 | 2022 – 283,133 |  |  | 283,133 |  |
| Задача 2: ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автодорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2014 – 3783,0 | 2014 – 7 818,900 |  | 7813,800 | 5,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0 | 2015 – 40 861,700 |  | 40790,800 | 70,900 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0 | 2016 – 112 714,110 |  | 7706,400 | 7,710 | 105 000,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 | 2017 – 10 399,700 |  | 10 389,200 | 10,500 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 – 4 703,0 | 2018 – 55 587,400 |  | 55 420,700 | 166,700 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 – 4 554,0 | 2019 – 56 169,700 |  | 56 113,700 | 56,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 – 5 402,0 | 2020 - 51 051,000 |  | 51 000,000 | 51,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 – 5 228,0 | 2021 – 20 020,000 |  | 20 000,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2 879,0 | 2022 - 20 020,000 |  | 20 000,00 | 20,00 |  |
| 2.1.1 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ, Калинина, Волгоградская, Жукова | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2014 – 1 200,00 | 2014 - 2 913,900 |  | 2 913,800 | 0,100 |  |
| 02.1.2 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная, Урицкого, Дзержинского | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2014 1462,00 | 2014 - 3 503,500 |  | 3 500,000 | 3,500 |  |
| 2.1.3 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2014 – 530,00 | 2014 - 1 301,300 |  | 1 300,000 | 1,300 |  |
| 2.1.4 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2014 – 591,00 | 2014 - 100,200 |  | 100,000 | 0,200 |  |
| 2.1.5 | Ремонт автодороги по ул. 1-я Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, дорога на СОМ | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2015 – 1 200,00 | 2015 - 15 206,310 |  | 15 191,100 | 15,210 |  |
| 2.1.6 | Ремонт автодороги по ул. Саратовская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2015 – 591,00 | 2015 - 3 768,870 |  | 3 765,200 | 3,670 |  |
| 2.1.7 | Ремонт автодороги по ул. Буденовская, 2-я Набережная,Урицкого, Дзержинского | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2015 – 1 462,00 | 2015 - 3 889,790 |  | 3 885,900 | 3,890 |  |
| 2.1.8 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2015 – 530,00 | 2015 - 3 519,420 |  | 3 515,800 | 3,620 |  |
| 2.1.9 | Ремонт автодороги по ул. Боратынского, Артюхина и автодороги к мкр. № 1 в г. Кирсанове (в т.ч. непредвиденные – 6,01) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2015 - 1638,00 | 2015 - 14 477,310 |  | 14 432,800 | 44,510 |  |
| 2.1.10 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной, Южной, Школьная в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2016 – 1957 | 2016 – 7 714,110 |  | 7 706,400 | 7,710 |  |
| 2.1.11 | Ремонт дорожного покрытия от перекрестка авто дороги Кирсанов-Саратов до ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2016 – 1900 | 2016 – 70 000,000 |  |  |  | 70 000,000 |
| 2.1.12 | Ремонт автодороги по ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, ООО «Кристалл» | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2016 – 1000 | 2016 – 35 000,000 |  |  |  | 35 000,000 |
| 2.1.13 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2017 – 3000 | 2017 - 10 399,700 |  | 10 389,200 | 10,500 |  |
| 2.1.14 | Ремонт автодороги по ул. Машиностроителей, Автомобилистов-1, Атомобилистов-2, Степной,Южной,Школьная в г.Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 - 70 | 2018 – 500,000 |  | 499,500 | 0,500 |  |
| 2.1.15 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Советской) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 – 265 | 2018 – 5 807,900 |  | 5 802,100 | 5,800 |  |
| 2.1.16 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 –1286 | 17 995,900 |  | 17 977,9 | 18,000 |  |
| 2.1.17 | Ремонт автодороги по ул.Советской (от ул. Красноармейской до пер. Ярославский) в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 –1180 | 15 699,400 |  | 15 683,700 | 15,700 |  |
| 2.1.18 | Ремонт автодороги по ул.Спортивной в г. Кирсанове | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 –1609 | 14 471,800 |  | 14 457,300 | 14,500 |  |
| 2.1.19 | Ремонт автодороги по ул.Красноармейской (от ул. Советской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове(тротуары) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2018 – 293 | 2018 – 1 001,200 |  | 1 000,200 | 1, 000 |  |
| 2.1.20 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Красноармейской (от ул. Буденовской до здания филиала ФГУП «Почта России» в 2018 г. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м. кв. | 2018 - 143 | 2018 – 78,800 |  |  | 78,800 |  |
| 2.1.21 | Прочие работы |  |  | м | 2018 | 2018-32,400 |  |  | 32,400 |  |
| 2.1.22 | Ремонт автодороги по ул. Широкая, г. Кирсанов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019-800,0 | 2019 – 5354,800 |  | 5349,500 | 5,300 |  |
| 2.1.23 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Ухтомского), в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 – 1005,0 | 2019 – 9 593, 252 |  | 9 583,652 | 9,600 |  |
| 2.1.24 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Интернациональной до ул. Садовая) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 – 722,0 | 2019 - 7 419,099 |  | 7 411,679 | 7,400 |  |
| 2.1.25 | Ремонт автодороги по ул. Рабоче–Крестьянской (от ул. Красноармейской до ул. Интернациональной) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 – 1010,0 | 2019 - 23 698,609 |  | 23 674,909 | 23,700 |  |
| 2.1.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 - 300,0 | 2019 - 2 497,318 |  | 2494,813 | 2,500 |  |
| 2.1.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 - 250,0 | 2019 - 2 402,743 |  | 2 400,341 | 2,400 |  |
| 2.1.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 – 134,0 | 2019 – 477,200 |  | 476,800 | 0,400 |  |
| 2.1.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской до ул. Буденовской) в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2019 – 290,0 | 2019 - 4 726,700 |  | 4 721,974 | 4,700 |  |
| 2.1.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская (от ул. Советской до ул. Спортивной) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 – 1 600 | 2020 – 18 258,17 |  | 18 256,37 | 18,26 |  |
| 2.1.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул.), 1-я Трудовая (от ул. Моршанский тракт до границы района) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 230 | 2020 – 1 652,49 |  | 1 650,84 | 1,65 |  |
| 2.1.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Моршанский тракт (от ул. Мира до Кирсановский РЭС) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 1250 | 2020 – 10 677,85 |  | 10 667,18 | 10,67 |  |
| 2.1.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полковая (от ул. Мира до пер. Саратовский) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 1000 | 2020 – 8 686,91 |  | 8 678,23 | 8,67 |  |
| 2.1.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Первомайской) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 277 | 2020 – 3 154,53 |  | 3151,39 | 3,15 |  |
| 2.1.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской (от ул. Пушкинская до ул. 50 лет Победы) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 487 | 2020 – 4 297,7 |  | 4293,40 | 4,29 |  |
| 2.1.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. 1-я Набережная) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 - 558 | 2020 – 3 037,06 |  | 3034,03 | 3,03 |  |
| 2.1.37 | Строительство тротуара по ул. Пушкинская (от остановки «Храм» до МУП «Бытовик» | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2020 – 122 | 2020 – 1 286,30 |  | 1 285,02 | 1,28 |  |
| 2.1.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от д.№3 до ул. Урицкого) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 356,0 | 2021 – 1 994,5 |  | 1 992,5 | 2,0 |  |
| 2.139 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая (от ул. Первомайская до ул. Рабоче - Крестьянская) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 - 310,0 | 2021 – 1 304,2 |  | 1 302,9 | 1,3 |  |
| 2140 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная (от ул. Весенняя до дороги на СОМ) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 870,0 | 2021 – 2 226,3 |  | 2 224,1 | 2,0 |  |
| 2.141 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тамбовская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 593,0 | 2021 – 2 326,5 |  | 2 324,2 | 2,3 |  |
| 2.142 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул. Магистральная до ул. Широкая) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 437,0 | 2021 – 2 226,2 |  | 2 224,0 | 2,2 |  |
| 2.143 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 762,0 | 2021 – 2 469,1 |  | 2 466,6 | 2,5 |  |
| 2.144 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Приовражная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 359,0 | 2021 – 1 609,9 |  | 1 608,3 | 1,6 |  |
| 2.145 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ярославская | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 774,0 | 2021 – 4 252,8 |  | 4 248,5 | 4,3 |  |
| 2.146 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Песчаная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 321,0 | 2021 – 1 364,8 |  | 1 363,4 | 1,4 |  |
| 2.147 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2021 – 446,0 | 2021 – 245,7 |  | 245,5 | 0,2 |  |
| 2.1.48 | Ремонт автомобильной дороги по улице Тенистая в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 619,0 | 2022 – 4 626,9 |  | 4 622,3 | 4,6 |  |
| 2.1.49 | Ремонт автомобильной дороги по улице Школьная в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 431,0 | 2022 – 3 700,8 |  | 3 697,1 | 3,7 |  |
| 2.1.50 | Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная в г. Кирсанове Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 238,0 | 2022 – 1 170,9 |  | 1 169,7 | 1,2 |  |
| 2.1.51 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гоголя от ул. Советская до дома №1 | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 423,0 | 2022 – 4 687,8 |  | 4 683,1 | 4,7 |  |
| 2.1.52 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сакко и Ванцетти | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 440,0 | 2022 – 2 597,8 |  | 2 595,2 | 2,6 |  |
| 2.1.53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежной | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2022 – 728,0 | 2022 – 3 235,8 |  | 3 232,6 | 3,2 |  |
| Задача 3: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ул. 50 лет Победы, д. 33, пер. Заводской, д. 3, 2. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | площадь отремонтированных дворовых территорий | кв. м | 2014 – 0 2015 – 0 2016 - 442,400 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 | 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 500,000 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 |  |  | 500,000 |  |
| Задача 4: обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 2014 – 940,2 2015 – 868,4 2016 – 802,7 2017 – 803,0 2018 – 804,0 2019 – 805,0 2020 – 805,0 2021 – 610,0 2022 – 600,0 | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 0,001 2018 – 0,001 2019 – 0,001 2020 – 0,001 2021 – 0,000 2022 – 0,100 |  |  | 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 –0,001 2018 –0,001 2019 –0,001 2020 –0,001 2021 –0,000 2022 –0,100 |  |
| Задача 5: формирование муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Формирование муниципального дорожного фонда г. Кирсанова |  |  | км | 2022 – 94,0 | 2022 – 16 867,267 |  | 16 850,400 | 16,867 |  |
|  | ИТОГО | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, отдел экономического развития, труда, предприни- мательства и муниципаль | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог, дворовых территорий, количество пассажиров, перевезенных | м/кв. м | 2014 – 3783,0/940,2 | 2014 – 7880,140 |  | 7813,800 | 66,340 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 – 5421,0/868,4 | 2015 – 40 937,800 |  | 40790,800 | 147,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 - 4857,0/442,4/802,7 | 2016 – 113 706,400 |  | 7706,400 | 1000,000 | 105000,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 – 3000,0 | 2017 – 10 486,701 |  | 10 389,200 | 97,501 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 – 4633,0 | 2018 – 55 697,401 |  | 55 420,700 | 276,701 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 – 4554,0 | 2019 - 56 793,301 |  | 56 113,700 | 679,601 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 – 5402,0 | 2020 - 52469,900 |  | 51000,000 | 1469,900 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 – 5 228,0 | 2021 - 20 390,000 |  | 20 000,00 | 390,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2 879,0 | 2022 - 37 170,500 |  | 36 850,400 | 320,100 |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области" II этапа реализации (2023-2030 гг.)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог/дворовых территорий/формирование муниципального дорожного фонда | м/кв.м | 2023 – 3000,0 | 2023 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2024– 3000,0 | 2024 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 3000,0 | 2025 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2026– 3000,0 | 2026 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 3000,0 | 2027 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2028– 3000,0 | 2028 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 3000,0 | 2029 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2030– 3000,0 | 2030 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
| Задача № 1: изготовить проектную документацию на ремонт автодорог по улицам города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПД на ремонт дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2023 – 3 2024 – 3 2025 – 3 2026 - 3 2027 – 3 2028 – 3 2029 – 3 2030 – 3 | 2023 – 320,0 2024 – 320,0 2025 – 320,0 2026 - 320,0 2027 – 320,0 2028 – 320,0 2029 – 320,0 2030 – 320,0 |  |  | 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 |  |
| 1.1 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2023 - 3 | 2023 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.2 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2024 - 3 | 2024 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.3 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2025 - 3 | 2025 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.4 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2026 - 3 | 2026 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.5 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2027 - 3 | 2027 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.6 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2028 - 3 | 2028 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.7 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2029 - 3 | 2029 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| 1.8 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2030 - 3 | 2030 – 320,0 |  |  | 320,0 |  |
| Задача 2: ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автодорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 3 000,0 | 2023 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 3 000,0 | 2024 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 3 000,0 | 2025 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 - 3 000,0 | 2026 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 3 000,0 | 2027 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 – 3 000,0 | 2028 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 3 000,0 | 2029 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 – 3 000,0 | 2030 - 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.54 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 3 000,0 | 2023 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.55 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2024 – 3 000,0 | 2024 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.56 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 3 000,0 | 2025 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2026 – 3 000,0 | 2026 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2027 – 3 000,0 | 2027 – 6 943,228 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.59 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2028 – 3 000,0 | 2028 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.60 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2029 – 3 000,0 | 2029 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| 2.1.61 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2030 – 3 000,0 | 2030 – 38 250,400 |  | 38 250,400 | 0 |  |
| Задача 3: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | площадь отремонтированных дворовых территорий | кв. м | 2023 – 0 2024 – 0 2025 – 0 2026 - 0 2027 – 0 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 | 2023 – 0 2024 – 0 2025 – 0 2026 - 0 2027 – 0 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 2023 – 600,0 2024 – 600,0 2025 – 600,0 2026 – 600,0 2027 – 600,0 2028 – 600,0 2029 – 600,0 2030 – 600,0 | 2023 – 0,100 2024 – 0,100 2025 – 0,100 2026 – 0,100 2027 – 0,100 2028 – 0,100 2029 – 0,100 2030 – 0,100 |  |  | 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 |  |
| Задача 5: формирование муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Формирование муниципального дорожного фонда г. Кирсанова |  |  | км | 2023 – 94,0 2024 – 94,0 2025 – 94,0 2026 – 94,0 2027 – 94,0 2028 – 94,0 2029 – 94,0 2030 – 94,0 | 2023 – 16 850,400 2024 – 16 850,400 2025 – 16 850,400 2026 – 16 850,400 2027 – 16 850,400 2028 – 16 850,400 2029 – 16 850,400 2030 – 16 850,400 |  | 16 850,400 16 850,400 16 850,40016 850,40016 850,40016 850,40016 850,400 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | ИТОГО | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, отдел экономического развития, труда, предприни- мательства и муниципального заказа | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог, дворовых территорий, количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, формирование муниципального дорожного фонда | м/кв. м | 2023 – 3 000,0 | 2023 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 3 000,0 | 2024 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 3 000,0 | 2025 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 - 3 000,0 | 2026 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 3 000,0 | 2027 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 – 3 000,0 | 2028 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 3 000,0 | 2029 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 – 3 000,0 | 2030 - 55 420,900 |  | 55 100,800 | 320,100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации города Кирсанова от ______________2022 г. № _____

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2030 годы" I этапа реализации за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024годы | Отдел ЖКХ и благоустройства, отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | 2014 год | 7 880,140 | 7 813,800 | 66,340 |  |
|  |  |  | 2015 год | 40 937,800 | 40 790,800 | 147,000 |  |
|  |  |  | 2016 год | 113 706,400 | 7 706,400 | 1000,000 | 105 000,000 |
|  |  |  | 2017 год | 10 486,701 | 10 389,200 | 97,501 |  |
|  |  |  | 2018 год | 55 697,401 | 55 420,700 | 276,701 |  |
|  |  |  | 2019 год | 56 793,301 | 56 113,700 | 679,601 |  |
|  |  |  | 2020 год | 52 469,901 | 51 000,000 | 1 469,901 |  |
|  |  |  | 2021 год | 20 390,000 | 20 000,000 | 390,000 |  |
|  |  |  | 2022 год | 37 170,400 | 36 850,400 | 320,100 |  |
|  |  |  | Итого по годам: | 395 532,144 | 286 085,000 | 4 447,144 | 105 000,000 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2030 годы" II этапа реализации за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024годы | Отдел ЖКХ и благоустройства, отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | 2023 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2024 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2025 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2026 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2027 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2028 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2029 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | 2030 год | 55 420,900 | 55 100,800 | 320,100 | 0 |
|  |  |  | Итого по годам: | 443 367,200 | 440 806,400 | 2 560,800 | 0 |