ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Кирсанова от ___________2025 г. № _____

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" и их значений II этапа реализации  (2023-2030 гг.)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 5,593 | 1,994 | 2,076 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 5,95 | 2,12 | 2,25 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км. | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 | 5 730,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации города Кирсанова от ___________ 2025 г. № _____

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области" II этапа реализации (2023-2030 гг.)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог/дворовых территорий/формирование муниципального дорожного фонда | м/кв. м | 2023 – 5 593,0 | 2023 – 60 882,400 |  | 60 682,400 | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024– 1 050,0 | 2024 – 32 774,600 |  | 31 991,700 | 782,900 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 2 120,0 | 2025 – 35 740,400 |  | 35 284,000 | 456,400 |  |
|  |  |  |  |  | 2026– 3165,0 | 2026 – 41 889,600 |  | 41 889,600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 0 | 2027 – 41 889,600 |  | 41 889,600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028– 0 | 2028 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 0 | 2029 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030– 0 | 2030 - 0 |  | 0 | 0 |  |
| Задача № 1: изготовить проектную документацию на ремонт автодорог по улицам города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПД на ремонт дорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2023 – 3 2024 – 12 2025 – 3 2026 - 3 2027 – 3 2028 – 3 2029 – 3 2030 – 3 | 2023 – 139,26 2024 – 459,8 2025 – 100,00 2026 - 0 2027 – 0 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 |  |  | 139,26 459,8 100,00 0 0 0 0 0 |  |
| 1.1 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2023 - 3 | 2023 – 139,26 |  |  | 139,26 |  |
| 1.2 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2024 - 12 | 2024 – 459,8 |  |  | 459,8 |  |
| 1.3 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2025 - 3 | 2025 – 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2026 - 0 | 2026 – 0 |  |  | 0 |  |
| 1.5 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2027 - 0 | 2027 – 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2028 - 0 | 2028 – 0 |  |  | 0 |  |
| 1.7 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2029 - 0 | 2029 – 0 |  |  | 0 |  |
| 1.8 | Разработка ПД на ремонт дворовых территорий и автодорог по улицам города | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Наличие ПД | ед. | 2030 - 0 | 2030 – 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 2: ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автодорог | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 5 593,0 | 2023 - 44 202,9 |  | 44 158,7 | 44,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 1 770,0 | 2024 - 17 571,1 |  | 17 395,4 | 175,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 2 120,0 | 2025 - 21 076,5 |  | 20 865,7 | 210,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 - 3 000,0 | 2026 - 27 471,3 |  | 27 471,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 0 | 2027 - 27 471,3 |  | 27 471,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 – 0 | 2028 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 0 | 2029 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 – 0 | 2030 - 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 0,0 | 2023 – 2 688,9 |  | 2 686,2 | 2,7 |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Консервный завод | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 375,0 | 2023 – 6 296, 9 |  | 6 290,6 | 6,3 |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 415,0 | 2023 - 3 514, 2 |  | 3 510,7 | 3,5 |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Западная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 616,0 | 5 910, 9 |  | 5 905,0 | 5,9 |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 295,0 | 1 806,5 |  | 1 804,7 | 1,8 |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Глазкова | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 387,0 | 1 594, 9 |  | 1 593,3 | 1,6 |  |
| 2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Механизаторов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 225,0 | 929, 9 |  | 929,0 | 0,9 |  |
| 2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 2 Механизаторов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 220,0 | 1 329, 3 |  | 1 328,0 | 1,3 |  |
| 2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 225,0 | 1 272,3 |  | 1 271,0 | 1,3 |  |
| 2.10 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Олимпийский | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 900,0 | 2 695, 9 |  | 2 693,2 | 2,7 |  |
| 2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Котовского | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 545,0 | 2023 - 3 436,1 |  | 3 432,7 | 3,4 |  |
| 2.12 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Луговой | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 226,0 | 2023 - 1 299,3 |  | 1298,0 | 1,3 |  |
| 2.13 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Железнодорожный | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 175,0 | 2023 - 842,0 |  | 841,2 | 0,8 |  |
| 2.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Родниковской | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 616,0 | 2023 - 5 183, 9 |  | 5 178,7 | 5,2 |  |
| 2.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Рабоче-Крестьянской) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 231,0 | 2023 - 2 803,7 |  | 2 800,9 | 2,8 |  |
| 2.16 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Снежный (от ул. Машиностроителей до пилорамы) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2023 – 142,0 | 2023 - 1 787,8 |  | 1 787,0 | 1,8 |  |
| 2.17 | Ремонт тротуара по ул. Машиностроителей | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м2 | 2023 - 271,0 | 2023 - 810,4 |  | 809,5 | 0,9 |  |
| 2.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская на участке от ул. 50 лет Победы до ул. Гоголя в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустрой-ства админи-страции города | протяжен-ность отремонти-рованных автодорог | м | 2024 – 186,0 | 2024 – 7 156,61 |  | 7085,04 | 71,56 |  |
| 2.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтовской на участке от ул. Заводская до дома № 3 по ул. Лермонтовская в г. Кирсанов Тамбовской области | отдел ЖКХ и благоустрой-ства админи-страции города | протяжен-ность отремонти-рованных автодорог | м | 2024 - 243,0 | 4 884,54 |  | 4 835,69 | 48,84 |  |
| 2.20 | Ремонт тротуара по ул. Спортивная | отдел ЖКХ и благоустрой-ства админи-страции города | протяжен-ность отремонти-рованных автодорог | м | 2024 - 150,0 | 3 436,95 |  | 3 402,58 | 34,36 |  |
| 2.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Рабоче-Крестьянской до Первомайской) в г. Кирсанов Тамбовской области | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2024 - 321 | 2024 – 2 093,01 |  | 2 072,08 | 20,93 |  |
| 2.22 | Ремонт автодороги по ул. 5 декабря | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 257,0 | 2025 – 2336,21 |  | 2312,85 | 23,36 |  |
| 2.23 | Ремонт автодороги по ул. Зеленая | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 264,0 | 2025 – 2915,23 |  | 2886,08 | 29,15 |  |
| 2.24 | Ремонт автодороги по ул. Социалистическая | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 258,0 | 2025 – 2462,61 |  | 2437,99 | 24,62 |  |
| 2.25 | Ремонт тротуара по пер. Литейный | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 211,0 | 2025 – 1895,20 |  | 1876,25 | 18,95 |  |
| 2.26 | Ремонт автодороги по ул. Молодежная | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 – 517,0 | 2025 – 4938,39 |  | 4889,00 | 49,39 |  |
| 2.27 | Ремонт автодороги по ул. Советская (от ул. 50 лет Победы до ул. Красноармейская) | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м | 2025 - 219 | 2025 -5013,67 |  | 4963,53 | 50,14 |  |
| 2.28 | Ремонт тротуара от микрорайона №1 до Училища ГА | Одел ЖКХ и благоустройства администрации города | Протяженность отремонтированных автодорог | м.п. | 2025 - 350 | 2025 -1515,15 |  | 1500,00 | 15,15 |  |
| 2.29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2026 – 3 000,0 | 2026 – 27 752, 2 |  | 27 724,4 | 27,8 |  |
| 2.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2027 – 0,0 | 2027 – 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2028 – 0,0 | 2028 – 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2029 – 0,0 | 2029 – 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.33 | Ремонт автодорог по ул. города | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | протяженность отремонтированных автодорог | м | 2030 – 0,0 | 2030 – 0 |  | 0 | 0 |  |
| Задача 3: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Кирсанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города | площадь отремонтированных дворовых территорий | кв. м | 2023 – 0 2024 – 0 2025 – 0 2026 - 0 2027 – 0 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 | 2023 – 0 2024 – 0 2025 – 0 2026 - 0 2027 – 0 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс. чел. | 2023 – 570,0 2024 – 580,0 2025 – 590,0 2026 – 600,0 2027 – 600,0 2028 – 600,0 2029 – 600,0 2030 – 600,0 | 2023 – 0,000 2024 – 0,000 2025 – 0,000 2026 – 0,000 2027 – 0,000 2028 – 0,000 2029 – 0,000 2030 – 0,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  |
| Задача 5: формирование муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Формирование муниципального дорожного фонда г. Кирсанова |  |  | км | 2023 – 94,0 2024 – 94,0 2025 – 94,0 2026 – 94,0 2027 – 94,0 2028 – 94,0 2029 – 94,0 2030 – 94,0 | 2023 – 16 540,2 2024 – 14 743,7 2025 – 14 563,9 2026 – 14 563,9 2027 – 14 563,9 2028 – 0 2029 – 0 2030 – 0 |  | 16 523,7 14 596,3 14 418,3 14 418,3 14 418,3 0 0 | 16,5 14,6 14,6 14,6 14,6 0 0 0 |  |
|  | ИТОГО | отдел ЖКХ и благоустройства администрации города, отдел экономического развития, труда, предприни- мательства и муниципального заказа | Наличие ПД, протяженность отремонтированных автодорог, дворовых территорий, количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, формирование муниципального дорожного фонда | м/кв. м | 2023 – 5 593,0 | 2023 – 60 882,4 |  | 60 682,4 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 1 050,0 | 2024 – 32 774,6 |  | 31 991,7 | 782,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 – 2 120,0 | 2025 – 35 640,4 |  | 35 284,0 | 356,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 - 3 000,0 | 2026 – 41 889,6 |  | 41 889,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 – 0 | 2027 – 41 889,6 |  | 41 889,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 – 0 | 2028 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 – 0 | 2029 - 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 – 0 | 2030 - 0 |  | 0 | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации города Кирсанова от ______________2025 г. № _____

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2030 годы" II этапа реализации за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014-2024годы | Отдел ЖКХ и благоустройства, отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа | 2023 год | 60 882,4 | 60 682,4 | 200,0 | 0 |
|  |  |  | 2024 год | 32 774,6 | 31 991,7 | 782,9 | 0 |
|  |  |  | 2025 год | 35 740,4 | 35 284,0 | 456,4 | 0 |
|  |  |  | 2026 год | 41 889,6 | 41 889,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 год | 41 889,6 | 41 889,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого по годам: | 213 176,60 | 211 737,30 | 1439,3 | 0 |